# SCODA – Daily Meeting 4

Fecha: 12-09-2025
 Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

#### ¿Qué hice ayer?

José (Frontend): Avancé con la pantalla principal y mejoré la navegación entre vistas.
 Francisco (Backend): Implementé los modelos Persona y Curso con sus relaciones y probé migraciones.

#### ¿Qué haré hoy?

José (Frontend): Ajustaré el diseño del menú principal y probaré la visualización de cursos.
 Francisco (Backend): Crearé los serializers para Curso y Persona y comenzaré con los viewsets.

#### ¿Impedimentos?

José (Frontend): Faltan datos reales desde el backend para probar la lista de cursos.
 Francisco (Backend): Error al realizar prefetch en los cursos; revisar relaciones ManyToOne.