# SCODA – Daily Meeting 6

Fecha: 19-09-2025
 Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

#### ¿Qué hice ayer?

José (Frontend): Deje datos en duro para poder presentar la vista de cursos. Francisco (Backend): Implementé el filtro en el endpoint para mostrar solo los cursos del profesor logueado.

#### ¿Qué haré hoy?

José (Frontend): Trabajaré en consumir la api de cursos para mostrar la data que se obtiene desde la base de datos.
 Francisco (Backend): Agregaré la relación entre Curso y Alumno en el modelo y ajustaré el serializer.

#### ¿Impedimentos?

José (Frontend): Error intermitente al recibir la lista de alumnos desde la API.
 Francisco (Backend): Aún falta definir correctamente la relación entre Alumno y Persona.