# SCODA – Daily Meeting 7

Fecha: 22-09-2025
 Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

#### ¿Qué hice ayer?

José (Frontend): Implementé la vista de detalle del curso y mostré la lista de alumnos.
 Francisco (Backend): Creé el modelo Alumno y lo asocié correctamente a Persona y Curso.

#### ¿Qué haré hoy?

José (Frontend): Ajustaré estilos en la vista de alumnos y mejoraré la carga de datos.
 Francisco (Backend): Probaré el serializer de CursoConAlumnos y optimizaré la consulta.

#### ¿Impedimentos?

José (Frontend): Demora al renderizar los datos cuando hay muchos alumnos.
 Francisco (Backend): El serializer anidado presenta duplicidad en la respuesta, revisar relaciones.