}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Francisco Pizarro Leiva José Luis Rojas Silva |
| --- | --- |
| Rut | 17.937.114-6 17.414.004-9 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Scoda |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones Gestión y modelado de bases de datos Seguridad informática y validación de identidad digital Gestión de proyectos tecnológicos |
| Competencias | Modelar, implementar y gestionar bases de datos relacionales. Aplicar metodologías y buenas prácticas de seguridad en la gestión de información. Integrar tecnologías emergentes (como códigos QR y monitoreo en tiempo real) en soluciones tecnológicas. Trabajar en equipo utilizando metodologías ágiles para cumplir plazos y objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Sistema Check out de alumnos Esta idea consiste en un sistema cuyo objetivo principal es brindar seguridad al docente encargado de la entrega de niños y niñas a sus apoderados. En el sistema municipal de escuelas actual, es muy común que un/a profesor/a de enseñanza básica sea el responsable de entregar a los estudiantes al finalizar la jornada escolar. Sin embargo, en muchas ocasiones los apoderados solicitan que otras personas, ya sean familiares o personas de confianza retiren a los menores. Estas personas no siempre son conocidas por el docente, aunque sí por el niño o niña, lo que puede generar preocupación sobre si la entrega se realizó correctamente. Para enfrentar esta problemática, proponemos desarrollar una aplicación que permita al profesor/a validar la identidad de la persona que retira al estudiante mediante la lectura de un código QR o escaneo de cédula de identidad. En una primera etapa, la idea es que el docente utilice su celular para escanear el código que el apoderado debe presentar, por lo que dicho apoderado también deberá estar integrado en el sistema. El sistema contará con un módulo de administración, donde se podrá realizar reportería y revisar todas las entregas registradas durante el día. Además, hemos considerado que esta aplicación pueda ofrecer más funcionalidades para los docentes, como la posibilidad de visualizar qué estudiantes aún no han sido entregados y quiénes fueron las personas responsables de su retiro. Por su parte, los apoderados podrán generar un código QR provisorio para enviárselo a las personas autorizadas a retirar a sus hijos, con un tiempo de expiración prudente (aún por definir). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil y un sistema de gestión online, cuyo propósito es mejorar la seguridad en el proceso de entrega de los estudiantes. Abordaje de proyecto: Validación de Identidad. Generación de Códigos QR Temporales. Monitoreo en Tiempo Real. Reportes de Entregas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona por las siguientes competencias tales como desarrollo de software y gestión de base de datos, para poder empezar el desarrollo debemos tener el modelado de datos, los cuales han sido enseñados durante nuestro proceso de estudiantes. |
| Relación con los intereses profesionales | Bueno de manera personal, pienso que es para ayudar a colegios municipales de bajos recursos donde aún se ocupa el papel y lápiz, donde los tiempos y implementaciones son escasos , de manera profesional esto me daría un plus ya que me ayudara a pasar de empleado a ser independiente y contribuir en algo a las personas con un sistema digitalizado y con opciones de crecimiento. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto APT es factible porque puede desarrollarse dentro del semestre con las horas asignadas, utilizando materiales accesibles como computadores, Django, PostgreSQL y servicios gratuitos de despliegue. Factores externos como la disponibilidad de tecnologías open source y la aplicabilidad real en los colegios facilitan su desarrollo, mientras que las principales dificultades serían el tiempo limitado y la curva de aprendizaje, las cuales se pueden mitigar con planificación por hitos y apoyo en documentación y comunidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de Check Out de alumnos (SCODA) que permita garantizar la seguridad en el retiro de estudiantes desde los establecimientos educacionales, asegurando control, trazabilidad y confiabilidad en el proceso de entrega a personas autorizadas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar una aplicación móvil que facilite la validación de apoderados y personas autorizadas mediante el uso de códigos QR y escaneo de cédula de identidad. Diseñar y desplegar una base de datos en PostgreSQL que permita almacenar y gestionar de manera segura la información de alumnos, apoderados y registros de retiro. Desarrollar un backend en Django que proporcione servicios de autenticación, validación de autorizaciones y registro de eventos de salida. Integrar notificaciones y reportes que entreguen trazabilidad y transparencia a apoderados y funcionarios del establecimiento. Garantizar la escalabilidad y seguridad del sistema utilizando infraestructura en la nube (Railway y Supabase) (Estas arquitecturas no están totalmente decididas). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil, específicamente basada en el enfoque Scrum, ya que permite un trabajo iterativo, incremental y con validaciones frecuentes. El proyecto se organizará en sprints cortos, en los cuales se planificará, desarrollará y validará un conjunto de funcionalidades priorizadas según las necesidades del sistema SCODA. Al término de cada sprint se realizarán revisiones y retrospectivas que facilitarán la mejora continua del proceso y asegurará el cumplimiento de los objetivos planteados. Las tareas y responsabilidades de los integrantes del equipo se asignarán y gestionarán a través de la herramienta Jira, lo que permitirá un control detallado del avance, la priorización de actividades y la trazabilidad de cada entrega. Cada miembro del equipo tendrá funciones definidas en el ciclo de desarrollo, como análisis, diseño, programación, pruebas y documentación, con el fin de garantizar una participación activa y colaborativa en todas las etapas del proyecto. De esta manera, se asegura una gestión organizada, transparente y adaptable a posibles cambios o mejoras durante la ejecución del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento ERS (Especificación de Requisitos de Software) | Documento donde se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SCODA. | Permite validar con el profesor y la institución que los requerimientos del sistema están correctamente definidos. |
| Avance | Diagrama MER y Arquitectura del Sistema | Representación gráfica del modelo de datos y de la arquitectura de software. | Evidencia que se definieron correctamente las estructuras de datos y la distribución de los componentes técnicos. |
| Avance | Prototipo de la App en React Native | Primera versión navegable de la aplicación móvil, con pantallas iniciales y flujo básico. | Permite mostrar el diseño y validar la usabilidad con los futuros usuarios. |
| Final | Implementación del Backend en Django | Desarrollo del API que gestiona usuarios, autorizaciones y generación de códigos QR. | Evidencia que el sistema funciona en la práctica con la lógica de negocio implementada. |
| Final | Base de datos en Supabase | Esquema relacional y datos de prueba del sistema. | Demuestra que la información se gestiona y almacena correctamente. |
| Final | Informe Final del Proyecto | Documento consolidado con los resultados del proyecto, pruebas realizadas y conclusiones. | Evidencia formal de que el proyecto cumple con los objetivos planteados en el APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Toma de requerimientos | Reunir las necesidades funcionales y no funcionales del sistema SCODA mediante entrevistas y análisis con usuarios | PC, conexión a internet, herramientas de videoconferencia, Google Docs/Word. | 2 Semanas | Francisco Pizarro Leiva - Jose Rojas Silva | La disponibilidad de los usuarios puede retrasar la actividad. |
| Análisis y desarrollo de modelos de datos | Diseño del Modelo Entidad–Relación (MER) | Crear el modelo lógico y físico de la base de datos en Supabase. | PC, internet, herramienta de modelado (Draw.io /DBeaver). | 2 Semanas | Jose Rojas Silva | Puede requerir revisión con el docente antes de la implementación. |
| Programación de aplicaciones | Desarrollo del Backend en Django | Implementar API REST para la gestión de usuarios, autorizaciones y QR. | PC, entorno virtual Python, Railway, Supabase. | 9 Semanas | Francisco Pizarro Leiva | Requiere definir endpoints prioritarios para pruebas iniciales. |
| Diseño de interfaces | Prototipado y creación de pantallas en React Native | Diseñar pantallas principales de la app (login, generar QR, validar QR). | Figma, Expo, Android Studio. | 9 Semanas | Jose Rojas Silva | Validar prototipo con usuario final (apoderado). |
| Calidad de software y pruebas | Pruebas funcionales del sistema | Realizar pruebas de login, generación de QR y validación de acceso. | Datos de prueba, plan de pruebas. | 2 Semanas | Francisco Pizarro Leiva | Puede necesitar ajustes según feedback de pruebas. |
| Gestión de proyectos | Redacción Informe Final APT | Elaborar documento final con resultados, evidencias y conclusiones. | Plantilla institucional, Word/Google Docs. | 2 Semanas | Francisco Pizarro Leiva - Jose Rojas Silva | Importante respetar el formato solicitado por Duoc. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Toma de requerimientos | FPL JRS | FPL JRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del Modelo Entidad–Relación (MER) |  |  | JRS | JRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Backend en Django |  |  |  |  | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado y creación de pantallas en React Native |  |  |  |  | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS | JRS |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPL | FPL |  |  |  |  |
| Redacción Informe Final APT y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JRS FPL |  | JRS FPL | JRS FPL |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.