# Scrumboard – Proyecto SCODA (Sprint 2)

El Scrumboard del Sprint 2 del proyecto SCODA muestra el estado actual de nuestras tareas las cuales están planificadas durante la fase de desarrollo e integración. 
Este tablero permite visualizar el progreso de cada actividad y mantener la transparencia del flujo de trabajo del equipo.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Configurar endpoints de autenticación (login, refresh, usuarios). | Francisco | Hecho |
| Implementar API de solicitudes con generación de QR. | Francisco | En progreso |
| Crear vista móvil para login y menú principal. | José | Hecho |
| Crear vista móvil para escaneo y validación de QR. | José | En progreso |
| Integrar sistema de notificaciones. | Ambos | En revisión |
| Registrar auditoría de acciones en base de datos. | Francisco | En revisión |

## Descripción General

El Scrumboard se utiliza durante las reuniones diarias (Daily Scrum) para revisar el estado de cada tarea, detectar bloqueos y asegurar que los objetivos del Sprint se cumplan según lo planificado. 
Las tareas marcadas como 'En progreso' se encuentran en desarrollo activo, mientras que aquellas en 'En revisión' están en etapa de prueba o validación final. 
Las tareas en ‘Hecho’ cumplen con los criterios de aceptación definidos.