# User Story Mapping – Proyecto SCODA

El User Story Mapping del sistema SCODA permite visualizar las funcionalidades principales del sistema según la experiencia de los distintos usuarios (Administrador, Profesor, Apoderado). 
Cada historia de usuario representa una necesidad o acción que el sistema debe permitir realizar, organizadas por fases de desarrollo y prioridad.

## Mapa de Historias de Usuario

| Actividad Principal | Historias de Usuario | Fase / Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Acceso | - Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema. - Como administrador, quiero crear y gestionar cuentas de usuario. | MVP |
| Gestión de Personas y Relaciones | - Como apoderado, quiero indicar a las personas autorizadas para el retiro de mi o mis hijos. - Como profesor, quiero visualizar los alumnos de mi curso asignado. | Fase 1 |
| Solicitud y Autorización de Salidas | - Como apoderado, quiero solicitar la salida de mi hijo. - Como profesor, quiero validar solicitudes. - Como dirección, quiero supervisar las solicitudes activas. | Fase 1 |
| Validación QR y Control de Salida | - Como profesor, quiero escanear un código QR válido para autorizar la salida del alumno bajo mi curso, de modo que pueda asegurar que la solicitud corresponde a un apoderado autorizado. | Fase 2 |
| Notificaciones y Comunicación | - Como apoderado, quiero recibir una notificación cuando se apruebe o rechace una solicitud. - Como dirección, quiero recibir alertas de actividad del sistema. | Fase 2 |
| Auditoría y Seguridad | - Como administrador, quiero registrar y revisar todas las acciones realizadas por los usuarios. | Fase 3 |

## Descripción General

El User Story Mapping de SCODA representa la experiencia completa del usuario dentro del sistema, desde el inicio de sesión hasta la autorización final de salida. 
Cada actividad agrupa un conjunto de historias relacionadas que se implementan progresivamente en distintas fases de desarrollo (MVP, Fase 1, Fase 2, Fase 3).
De esta forma, se priorizan primero las funcionalidades críticas del sistema y luego se incorporan las mejoras y componentes complementarios para optimizar la experiencia de uso.