2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo. |
| --- | --- |

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta etapa nos ha costado lograr cumplir la mayoría de las actividades planificadas en los tiempos establecidos. El proyecto SCODA se encuentra en la fase de término de desarrollo, en la que se ha completado la implementación robusta del backend en Django y se ha avanzado en la integración con la aplicación móvil desarrollada en React Native. Las dificultades surgieron principalmente por ajustes en la conexión con los entornos de Supabase y Render, los cuales requirieron revisiones de variables de entorno y migraciones, se realizó cambio de Supabase a Neon debido a los inconvenientes por sus puertos y también tenemos una base en azure.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades se relacionaron con la compatibilidad entre los entornos de desarrollo y producción, y con la integración del sistema de autenticación mediante tokens y API Keys. Para abordarlas, se realizaron pruebas controladas, se revisaron registros de errores en Render. Estas acciones permitieron mantener la trazabilidad y resolver los inconvenientes de forma oportuna.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? Las evidencias de avance incluyen registros de funcionamiento de las API en Postman, capturas de la base de datos, diagramas de relaciones. Dichas evidencias reflejan un progreso sostenido y verificable del proyecto. Como mejora, se propone incorporar más evidencia visual del uso de la aplicación móvil y generar un video demostrativo del flujo completo del sistema para fortalecer la presentación final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes se relaciona con la manera más efectiva de presentar la integración total entre el backend y el frontend en la evaluación final. También surgen dudas sobre el nivel de detalle esperado en la documentación técnica, especialmente en lo referente a los diagramas y las pruebas funcionales. Sería valioso recibir orientación del docente para asegurar que el informe cumpla con los estándares esperados.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En esta etapa final se realizó una redistribución parcial de las tareas, enfocándose en equilibrar la carga de trabajo. Uno de los integrantes asumió la documentación técnica y las pruebas del sistema, mientras que el otro se concentró en la integración y optimización de las APIs. No fue necesario incorporar nuevas actividades, pero sí se reforzó el control de calidad y la preparación para la entrega final del proyecto.

6. Respecto al trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido colaborativo, responsable y constante. Ambos hemos demostraron compromiso, disposición, aprendizaje y apoyo mutuo para cumplir los objetivos propuestos. Entre los aspectos positivos destaca la comunicación fluida y la adecuada coordinación de tareas. Como punto de mejora, se plantea fortalecer la gestión del tiempo en etapas críticas para evitar acumulación de tareas al cierre de cada fase.