2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

Jose Rojas Silva

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en equipo. |
| --- | --- |

1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido con la mayoría de las tareas que nos asignamos, pero sigue siendo un problema la integración. Hasta ahora tenemos ambos proyectos (front end y backend) funcionando, pero no tenemos pruebas funcionales aun, esté retraso se debe a la poca experiencia en desarrollo y la gran cantidad de tareas a realizar con solo 2 integrantes. Tampoco pudimos darle seguimiento al jira que creamos y nos quedamos solo usando meet y github para ir controlando el proyecto. Creo que no tenemos nada que no haya facilitado avanzar el proyecto, todo a sido cuesta arriba, nuestros skills de desarrollo y gestión de proyectos aun no están del todo desarrolladas.

2. Respecto a las dificultades

¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos decidido reunirnos todos los días que quedan para finalizar el proyecto, mediante meet y apoyo continuo.

3. Respecto a las Evidencias:

¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias? Tenemos evidencias de las peticiones a las api mediante Postman en ambientes locales, creo que no son suficientes. Por otra parte en cuanto al backend se ha diseñado casi la totalidad de vistas y respuestas, aunque aun nos falta desarrollar el panel de administración de usuarios y reportes. Para mejorar esto solo nos queda dedicar mas tiempo al proyecto y tratar de finalizarlo de la mejor manera posible, con las funcionalidades criticas operativas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La inquietud mas grande es saber si lograremos finalizar el proyecto como lo imaginamos, quisiera que nuestro profesor nos guiara en como hacer mas efectivo nuestro tiempo para agilizar muchas de las tareas que nos quedan.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En esta etapa hemos encontrado mas atareas por hacer, han surgido nuevos desafíos que debemos completar, pero han sido equitativamente repartidas entre los dos integrantes, cabe señalar que si uno se retrasa con alguna tarea el otro siempre estará disponible para apoyar.

6. Respecto al trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Si bien nos entregamos las tareas desde un inicio y ambos hemos sido responsables y trabajadores, creo que no sabemos administrar de manera correcta nuestro tiempo, estancándonos en tareas que quizás no son tan criticas para ese momento del proyecto, siento que a veces nos retardamos por eso. Debemos ser mas efectivos.