# SCODA – Daily Meeting 11

Fecha: 06-10-2025
 Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

#### ¿Qué hice ayer?

José (Frontend): Probé la sincronización de notificaciones con el backend y ajusté el diseño final.
 Francisco (Backend): Configuré el envío de correos y validé las notificaciones automáticas.

#### ¿Qué haré hoy?

José (Frontend): Empezaré con la vista de “Solicitudes de salida” para apoderados.
 Francisco (Backend): Crearé el modelo QrAutorizacion y su lógica de validación por tiempo.

#### ¿Impedimentos?

José (Frontend): Falta definir el formato del QR que se generará.
 Francisco (Backend): Aún no se decide si el código QR se almacenará en base64 o como archivo temporal.