# Sprint Planning – Proyecto SCODA

## Información General

Sprint: N°2 – Desarrollo e Integración del Sistema SCODA

Duración: 3 semanas

Integrantes:

- Francisco Pizarro (Scrum Master / Backend)

- José Rojas (Product Owner / Frontend)

## Objetivo del Sprint

Desarrollar e integrar las funcionalidades principales del sistema SCODA, enfocadas en la autenticación, gestión de solicitudes de salida, generación y validación de códigos QR, notificaciones automáticas y registro de auditoría. 
El propósito de este sprint es consolidar la conexión entre frontend y backend, garantizando la trazabilidad y seguridad del flujo completo.

## Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión mediante email y contraseña para acceder al sistema. | Alta | El login entrega token JWT y valida credenciales correctamente. |
| HU-02 | Como apoderado, quiero solicitar la salida de mi hijo para generar una autorización con QR. | Alta | La solicitud crea un registro con estado 'pendiente' y genera un código QR válido por 20 minutos. |
| HU-03 | Como profesor, quiero escanear un QR válido para autorizar la salida del alumno bajo mi curso. | Alta | El QR se valida, se actualiza el estado a 'autorizado' y se guarda en el historial. |
| HU-04 | Como usuario, quiero recibir notificaciones por la app al generarse o aprobar una solicitud. | Media | Se envían notificaciones automáticas mediante correo electrónico y notificaciones locales. |
| HU-05 | Como administrador, quiero revisar los registros de solicitudes y auditorías del sistema. | Media | Se listan los registros correctamente con filtros por usuario, curso y fecha. |

## Actividades Técnicas

| Actividad | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Implementar endpoints de autenticación (login, refresh, usuarios) | Francisco | Desarrollo backend Django con JWT y API Key. |
| Crear interfaz de login y menú principal | José | Desarrollo frontend móvil en React Native con conexión al backend. |
| Desarrollar API para solicitudes de salida y generación de QR | Francisco | Implementar módulo de solicitudes con expiración y generación de códigos QR únicos. |
| Crear vista para escanear y validar QR | José | Integrar cámara en app móvil y validar respuestas desde el backend. |
| Configurar sistema de notificaciones | Ambos | Integrar envió de mail y notificaciones internas dentro de la app. |
| Registrar acciones en módulo de auditoría | Francisco | Guardar eventos en base de datos con usuario, acción y timestamp. |

## Definición de Hecho

- El código está probado y sin errores críticos.

- Las APIs funcionan con autenticación JWT y API Key.

- Los datos se almacenan correctamente en la base de datos.

- Las funcionalidades cumplen los criterios de aceptación definidos.

- El sistema funciona correctamente en entornos local y Render (backend).

## Entregables del Sprint

- Módulo de autenticación funcional (login y refresh tokens).

- Módulo de solicitudes y generación de QR.

- Validación de QR por parte del profesor.

- Sistema de notificaciones internas y por correo.

- Registro de auditoría funcional en base de datos.