# SCODA – Backlog Refinado Sprint 1

BN-01 – Modelado base de datos

Tipo: Técnico
Relación HU: –
Descripción refinada:
Diseñar y documentar el modelo de datos del sistema SCODA (alumnos, cursos, apoderados, usuarios, retiros, bitácora, etc.), incluyendo relaciones, claves primarias/foráneas e índices básicos.

Tareas / actividades:

- Levantar entidades y relaciones a partir de las HU del sistema.

- Diseñar diagrama MER / DER del sistema SCODA.

- Definir tipos de datos, claves primarias y foráneas.

- Definir tablas de apoyo (catálogos: estados, roles, tipos de documentos, etc.).

- Crear script SQL inicial para la base (Supabase / PostgreSQL).

- Probar creación de la base en entorno de desarrollo.

- Documentar el modelo de datos (diagrama + descripción de tablas).

Criterios de aceptación:

- El diagrama MER/DER incluye todas las entidades principales (usuarios, alumnos, cursos, apoderados, retiros, bitácora, etc.).

- Todas las relaciones clave están definidas con sus FK y cardinalidades.

- El script SQL se ejecuta sin errores en el entorno de desarrollo.

- La base resultante permite soportar las HU del Sprint 1 y las de retiro/autorizaciones.

- El modelo de datos queda documentado en el repositorio del proyecto.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-02 – Ambientación desarrollo

Tipo: Técnico
Relación HU: –
Descripción refinada:
Configurar el entorno de desarrollo para backend y app móvil: repositorios, ramas, entornos virtuales, variables de entorno y conexión a la base de datos.

Tareas / actividades:

- Crear repositorio(s) en Git (backend y app móvil, o monorepo).

- Definir estrategia de ramas (main/dev/feature).

- Configurar entorno virtual del backend (Python/Django) y dependencias.

- Configurar proyecto Expo/React Native para la app móvil.

- Configurar archivo(s) .env para backend y app (URLs, claves, conexión BD).

- Verificar conexión del backend con la base de datos creada en BN-01.

- Documentar pasos de instalación y arranque del entorno (README).

Criterios de aceptación:

- El equipo puede clonar el repo, instalar dependencias y levantar backend + app móvil siguiendo la documentación.

- Backend se conecta correctamente a la base de datos.

- La estructura de ramas está definida y se usa al menos una rama de desarrollo.

- Existen instrucciones claras en README u otro documento técnico.

Estimación: 3–5 Story Points.

BN-03 – Inicio de sesión con JWT

Tipo: Feature
Relación HU: HU07
Descripción refinada:
Implementar el flujo de autenticación de usuarios en SCODA utilizando JWT, con control de expiración de token y validación de credenciales según rol.

Tareas / actividades:

- Definir modelo de Usuario y relación con roles/perfiles.

- Implementar endpoint de login (backend) que reciba credenciales y retorne JWT.

- Configurar expiración del token (tiempo definido por el equipo).

- Implementar middleware/guard para validar JWT en endpoints protegidos.

- Integrar login en la app móvil (pantalla de inicio de sesión).

- Manejar errores de autenticación (credenciales inválidas, token expirado).

- Probar login con distintos tipos de usuario (docente, administrador, etc.).

Criterios de aceptación:

- Un usuario válido puede iniciar sesión y recibir un token JWT.

- El token tiene tiempo de expiración y, una vez vencido, no permite acceso.

- Endpoints protegidos rechazan solicitudes sin token o con token inválido.

- La app móvil muestra mensajes claros ante error de credenciales.

- Se puede cerrar sesión borrando token del dispositivo.

Estimación: 5–8 Story Points.

BN-04 – Maquetado app móvil módulos principales

Tipo: Técnico / Feature
Relación HU: Apoya varias HU futuras (HU01, HU05, HU08, HU15, etc.)
Descripción refinada:
Crear el maquetado inicial (vistas, navegación básica y estilos generales) de la app móvil para los módulos principales: login, listado de cursos, listado de alumnos, vista de detalle, etc.

Tareas / actividades:

- Definir estructura de navegación (stack / tabs / drawer).

- Crear pantalla de login (sin lógica compleja, integrada con BN-03 donde aplique).

- Crear pantalla de listado de cursos.

- Crear pantalla de listado de alumnos por curso.

- Crear layout base de detalle de alumno (luego se conectará con HU15, HU08, etc.).

- Aplicar estilos base según la paleta de colores y tipografía de SCODA.

- Probar navegación entre vistas en dispositivo/emulador.

Criterios de aceptación:

- La app permite navegar desde login → cursos → alumnos → detalle.

- Todas las pantallas principales tienen maquetado consistente con el diseño SCODA.

- No hay errores de navegación (crashes, rutas rotas).

- El maquetado está listo para conectar con la lógica de negocio en siguientes sprints.

Estimación: 5–8 Story Points.