# SCODA – Backlog Refinado Sprint 3

BN-01 – Maquetado vista Home y acceso a listados

Tipo: Técnico
Relación HU: –

Descripción refinada:
Diseñar y maquetar la vista Home de la aplicación SCODA, incluyendo el acceso visual y navegable a los listados principales (cursos, alumnos, historial, etc.), siguiendo la línea gráfica definida para el proyecto.

Tareas / actividades:

- Definir la estructura general de la vista Home (layout, secciones, cabecera, pie, etc.).

- Diseñar componentes visuales para accesos rápidos (cards, botones, íconos) a los módulos principales.

- Implementar la vista Home en la app móvil (React Native / Expo) usando la paleta y tipografía SCODA.

- Configurar la navegación desde la vista Home hacia los listados de cursos, alumnos y otros módulos definidos.

- Implementar estados de carga básicos o placeholders para datos que aún no estén conectados a backend.

- Ajustar el diseño para que sea responsive/adaptable a distintos tamaños de pantalla.

- Probar la navegación desde Home hacia los listados y el retorno hacia Home.

Criterios de aceptación:

- La vista Home muestra accesos claros a los módulos principales del sistema (ej. cursos, alumnos, historial).

- Desde la vista Home se puede navegar correctamente a los listados definidos y volver sin errores.

- El diseño es consistente con la línea gráfica de SCODA (colores, tipografías, estilos).

- No se producen cierres inesperados ni errores de navegación al moverse entre Home y los listados.

- La vista queda lista para futura conexión con datos reales desde el backend.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-02 – CRUD cursos

Tipo: Feature
Relación HU: HU06

Descripción refinada:
Implementar el módulo de gestión de cursos en SCODA, permitiendo al Administrador crear, listar, editar y desactivar cursos, de forma que se pueda mantener la estructura académica actualizada y consistente con el estado general de los cursos.

Tareas / actividades:

- Definir el modelo/entidad Curso (nombre, nivel, letra, establecimiento, año, estado, etc.).

- Implementar en el backend endpoints para:

  - Listar cursos (con filtros básicos como establecimiento, nivel o estado).

  - Crear nuevo curso.

  - Editar datos de un curso existente.

  - Desactivar curso (baja lógica) para que no se utilice en nuevos procesos.

- Validar reglas de negocio (evitar duplicados de curso por establecimiento/año según criterio del sistema).

- Implementar en la interfaz de administración la pantalla de listado de cursos con búsqueda y filtros.

- Implementar formularios de creación y edición de cursos.

- Integrar el CRUD con el módulo de estado general de cursos (HU06) para mostrar información consistente.

- Probar el flujo completo de alta, edición, baja lógica y consulta de cursos.

Criterios de aceptación:

- El Administrador puede listar cursos y filtrarlos como mínimo por estado (activo/inactivo).

- El Administrador puede crear un curso con los campos requeridos; si los datos son válidos, el curso se guarda correctamente.

- El sistema evita duplicados según la lógica definida (por ejemplo curso + establecimiento + año).

- El Administrador puede editar la información de un curso existente y ver los cambios reflejados en la base de datos.

- El Administrador puede desactivar cursos, de modo que no aparezcan para nuevas asignaciones, pero se mantengan para historial.

- La información de cursos en el estado general (HU06) se alimenta del CRUD implementado y se muestra actualizada.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-03 – CRUD usuarios

Tipo: Feature
Relación HU: HU04

Descripción refinada:
Implementar el módulo de gestión de usuarios del sistema SCODA, permitiendo al Administrador crear, listar, editar y desactivar usuarios, así como asignarles roles/permisos básicos, de forma consistente con el modelo de autenticación existente.

Tareas / actividades:

- Revisar el modelo de Usuario y Roles ya definido (HU07) para integrarlo con el CRUD.

- Implementar endpoints en el backend para:

  - Listar usuarios (con paginación y filtros por rol y estado).

  - Crear nuevos usuarios (datos mínimos + rol).

  - Editar datos de los usuarios (nombre, correo, rol, estado).

  - Desactivar usuarios mediante baja lógica.

- Implementar reglas de negocio:

  - No permitir duplicidad de correo/username.

  - Evitar que un usuario se desactive a sí mismo (opcional pero recomendable).

- Crear en la interfaz de administración:

  - Pantalla de listado de usuarios con búsqueda y filtros.

  - Formulario de creación de usuario.

  - Formulario de edición de usuario.

- Integrar el acceso a este módulo con el sistema de roles/permisos (solo Administrador puede ver/usar el CRUD).

- Agregar mensajes de feedback (creación/edición exitosa, errores de validación, errores de servidor).

- Probar el flujo completo: alta, edición, desactivación y consulta de usuarios.

Criterios de aceptación:

- El Administrador puede listar usuarios y filtrarlos por rol y estado (activo/inactivo).

- El Administrador puede crear usuarios nuevos con un rol asignado, y estos quedan registrados sin duplicidad de correo/username.

- Es posible editar los datos de un usuario (nombre, correo, rol, estado) y ver dichos cambios reflejados en la base de datos.

- El Administrador puede desactivar usuarios, impidiendo que inicien sesión pero manteniendo su registro para auditoría.

- Solo perfiles con permisos de Administración pueden acceder al módulo de gestión de usuarios.

- Los errores de validación (datos faltantes o inválidos) y de servidor se muestran de forma clara y no rompen la aplicación.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-04 – Historial tipos de estados

Tipo: Feature
Relación HU: HU05

Descripción refinada:
Implementar el historial de tipos de estados de los alumnos (ANTICIPADOS, AUSENTE, RETIRADO, EXTENSIÓN, etc.), permitiendo al Docente y/o Administrador consultar cómo ha variado el estado de un alumno en el tiempo, asociado a fechas y acciones realizadas.

Tareas / actividades:

- Definir o ajustar el catálogo de tipos de estados de alumno (tabla de referencia).

- Diseñar/ajustar la estructura de datos para guardar el historial de cambios de estado (tabla de historial o bitácora de estados).

- Implementar en el backend endpoints para:

  - Consultar historial de estados de un alumno por rango de fechas.

  - Consultar historial a nivel de curso (opcional) para HU05.

- Integrar estos endpoints con los flujos que cambian el estado (QR, cambio manual, etc.) para asegurar que todos los cambios se registren.

- Crear la vista de consulta de historial de estados en la interfaz (docente/administrador), mostrando línea de tiempo o listado ordenado por fecha/hora.

- Implementar filtros básicos (por fecha, por tipo de estado, por curso/alumno).

- Probar la consulta de historial con distintos escenarios (muchos cambios, pocos cambios, sin datos).

Criterios de aceptación:

- El sistema registra cada cambio de estado de un alumno con: tipo de estado, fecha/hora, usuario que realizó el cambio y origen (QR, manual, etc. si aplica).

- El Docente/Administrador puede consultar el historial de estados de un alumno y visualizarlo ordenado cronológicamente.

- La vista de historial permite filtrar por fecha y/o por tipo de estado.

- Si no existen registros en el período consultado, el sistema muestra un mensaje claro indicando que no hay datos.

- El historial no se pierde al cambiar de sprint ni de versión; se almacena de forma persistente en la base de datos.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-05 – Registro historial de retiros

Tipo: Feature
Relación HU: HU03

Descripción refinada:
Implementar el registro y consulta del historial de retiros de alumnos, permitiendo mantener una bitácora trazable de quién retiró a cada alumno, en qué fecha y hora, y bajo qué condición, de acuerdo a la HU03.

Tareas / actividades:

- Definir/ajustar la tabla de historial de retiros, incluyendo campos como: alumno, apoderado, tipo de retiro, fecha/hora, usuario que registró, observaciones, etc.

- Implementar en el backend la lógica para registrar automáticamente un retiro cada vez que se confirme uno (ya sea validado por QR, documento, o cambio manual que implique retiro).

- Implementar endpoint(s) para consultar historial de retiros por:

  - Alumno.

  - Curso.

  - Rango de fechas.

- Crear en la interfaz (Administrador y/o Docente) una pantalla de consulta de historial de retiros con filtros por alumno, curso y fechas.

- Integrar el historial de retiros con el módulo de notificaciones, si corresponde (mostrar si el retiro envió correo o no).

- Probar registros de retiro desde distintos flujos (QR, manual) y validar que se guarden correctamente.

- Probar consultas con distintos filtros y volúmenes de datos.

Criterios de aceptación:

- Cada retiro de alumno queda registrado en la bitácora de historial con sus datos clave (alumno, apoderado/autorizado, fecha/hora, usuario que lo registró).

- Es posible consultar el historial de retiros filtrando al menos por alumno y rango de fechas.

- La interfaz muestra los resultados de forma clara y ordenada (por fecha/hora descendente, por ejemplo).

- Si no existen retiros para los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje claro indicando que no hay registros.

- El historial de retiros sirve de base para trazabilidad y puede ser utilizado por Dirección/Administrador para control interno.

Estimación: 5–8 Story Points