# SCODA – Backlog Refinado Sprint 4

BN-01 – CRUD ficha alumnos y apoderados

Tipo: Feature
Relación HU: HU14

Descripción refinada:
Implementar el módulo completo de gestión de fichas de alumnos y sus apoderados autorizados, permitiendo crear, visualizar, editar y desactivar registros de alumnos y de apoderados vinculados, asegurando que la información esté actualizada y lista para ser usada por docentes en validaciones y retiros.

Tareas / actividades:

- Definir o ajustar el modelo de datos de Alumno y Apoderado (datos personales, contacto, relación, autorización, etc.).

- Implementar endpoints en backend para: crear, listar, obtener detalle, actualizar y desactivar alumnos.

- Implementar endpoints para gestionar apoderados vinculados a cada alumno (crear, editar, desactivar, marcar como autorizado).

- Validar reglas de negocio:

  - Todo alumno debe tener al menos un apoderado asociado.

  - Se debe poder marcar/desmarcar apoderados autorizados para retiro.

- Crear vistas de administración (web/app) para:

  - Listado de alumnos con búsqueda y filtros básicos.

  - Formulario de ficha de alumno con secciones de apoderados.

- Integrar este CRUD con las HU que consumen esta información (HU15, HU16, HU01, etc.).

- Probar el flujo completo: alta de alumno, alta de apoderados, edición, desactivación y consulta.

Criterios de aceptación:
• El Administrador puede crear una ficha de alumno e ingresar uno o más apoderados asociados.
• Es posible marcar qué apoderados están autorizados para retiro, y esa información se persiste correctamente.
• El sistema permite actualizar datos de alumnos y apoderados y refleja los cambios en las vistas de docente (HU15/16).
• La desactivación de un alumno o apoderado no elimina físicamente el registro, pero evita su uso en nuevos procesos.
• Las validaciones impiden guardar fichas sin datos obligatorios o sin apoderados asociados.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-02 – Búsqueda avanzada de alumnos

Tipo: Feature
Relación HU: HU12

Descripción refinada:
Extender la funcionalidad de búsqueda de alumnos para permitir filtros avanzados (por nombre, RUN, curso, estado, establecimiento, etc.), facilitando que el Administrador encuentre rápidamente fichas específicas para revisión o actualización.

Tareas / actividades:

- Definir campos de búsqueda y filtros disponibles (nombre, apellido, RUN, curso, nivel, estado, establecimiento, etc.).

- Implementar en backend un endpoint de búsqueda con filtros combinables y paginación.

- Optimizar consultas mediante índices apropiados en BD para evitar búsquedas lentas.

- Diseñar e implementar en la interfaz un formulario de búsqueda avanzada (campos + filtros).

- Mostrar resultados en una grilla/listado con columnas relevantes y opciones de acceso a la ficha.

- Manejar escenarios de “sin resultados”, mostrando mensajes claros.

- Probar búsquedas con distintos criterios y volúmenes de datos.

Criterios de aceptación:
• El Administrador puede buscar alumnos utilizando combinaciones de campos (ej. nombre + curso, RUN directo, estado, etc.).
• Los resultados se devuelven en tiempo razonable, incluso con muchos registros.
• La interfaz muestra los resultados paginados y permite acceder a la ficha del alumno desde el listado.
• Si no hay coincidencias, el sistema muestra un mensaje claro indicando que no se encontraron alumnos.
• La búsqueda avanzada no rompe la funcionalidad de búsqueda simple (si existe).

Estimación: 5–8 Story Points

BN-03 – Dashboard

Tipo: Feature
Relación HU: HU13

Descripción refinada:
Implementar el dashboard de SCODA para que el Administrador pueda visualizar indicadores clave (KPI) relacionados con retiros, estados de alumnos, cursos y uso del sistema, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de la operación.

Tareas / actividades:

- Definir el conjunto inicial de KPI a mostrar (ej.: cantidad de retiros por día/curso, estados de alumnos, porcentajes, etc.).

- Implementar en backend endpoints que calculen y devuelvan los datos agregados necesarios para el dashboard.

- Diseñar la vista de dashboard (tarjetas, gráficos, contadores, etc.) acorde a la identidad visual de SCODA.

- Implementar componentes gráficos (barras, líneas, tortas o tarjetas numéricas) para mostrar los KPI.

- Agregar filtros básicos (por fecha o rango de fechas, establecimiento, curso).

- Manejar estados de carga y ausencia de datos (ej. “No hay datos para el período seleccionado”).

- Probar el dashboard con datos de prueba representativos.

Criterios de aceptación:
• El Administrador puede ver un dashboard con al menos los KPI definidos como mínimos (retiros, estados, cursos).
• Es posible filtrar la información por fecha/rango de fechas y, opcionalmente, por establecimiento o curso.
• Los valores mostrados corresponden a los datos reales almacenados en la base de datos.
• Ante inexistencia de datos para los filtros seleccionados, el sistema lo indica claramente sin errores.
• El dashboard se carga sin errores visibles y mantiene tiempos de respuesta aceptables.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-04 – Contacto directo con apoderados

Tipo: Feature
Relación HU: HU15

Descripción refinada:
Permitir al Docente, desde la app móvil, contactar directamente a los apoderados autorizados de un alumno (teléfono o correo) mediante botones de acción rápida cuando selecciona un alumno desde la lista de un curso.

Tareas / actividades:

- Integrar en la vista de detalle del alumno (usada por el Docente) la lista de apoderados autorizados.

- Agregar botones/íconos de acción para llamada telefónica y envío de correo.

- Utilizar las capacidades nativas del dispositivo para abrir el marcador con el número o la app de correo con el e-mail.

- Manejar casos donde un apoderado no tenga teléfono o correo, mostrando leyendas como “sin teléfono registrado”.

- Asegurar que solo se muestren apoderados marcados como autorizados en la ficha (HU14).

- Probar las acciones en dispositivo real (llamada y correo).

- Revisar accesibilidad básica (iconos claros, texto entendible).

Criterios de aceptación:
• Al seleccionar un alumno, el Docente puede ver la lista de apoderados autorizados con su teléfono y correo.
• Al presionar el botón de llamada, se abre el marcador del teléfono con el número del apoderado.
• Al presionar el botón de correo, se abre la aplicación de correo con la dirección del apoderado en el campo “para”.
• Apoderados no autorizados no se muestran en esta vista.
• Si un dato de contacto falta, el sistema lo indica sin producir errores (por ejemplo, “sin correo registrado”).

Estimación: 3–5 Story Points

BN-05 – Validación apoderado extranjero o caso especial

Tipo: Feature
Relación HU: HU16

Descripción refinada:
Habilitar en la app móvil un flujo de validación de apoderados que no cuentan con cédula chilena o QR, permitiendo al Docente validar al apoderado mediante ingreso de pasaporte o DNI (u otro documento definido) y verificar si está autorizado a retirar al alumno.

Tareas / actividades:

- Definir en el modelo de Apoderado los campos de documento para extranjeros (pasaporte, DNI, tipo de documento, país, etc.).

- Implementar en backend un endpoint de validación de apoderado por documento (pasaporte/DNI) asociado a un alumno.

- Crear en la app móvil una opción de “Validar apoderado por documento” dentro del flujo de retiro.

- Implementar el formulario para ingresar el número de documento y, si aplica, país o tipo.

- Mostrar el resultado de la validación (autorizado / no autorizado / documento no encontrado).

- Registrar en bitácora los retiros confirmados a partir de esta validación.

- Probar casos de éxito, documento inexistente y apoderado no autorizado para el alumno.

Criterios de aceptación:
• El Docente puede validar un apoderado extranjero o sin RUN ingresando su documento (pasaporte/DNI) en la app.
• Si el documento corresponde a un apoderado autorizado para ese alumno, el sistema permite continuar con el retiro.
• Si el documento no existe o no está autorizado para ese alumno, el sistema lo indica claramente y no permite registrar el retiro.
• Los campos obligatorios del documento se validan (no vacíos, formato razonable).
• Los retiros realizados mediante esta validación quedan registrados en la bitácora con el documento utilizado.

Estimación: 5–8 Story Points

BN-06 – Mejoras visuales y rendimiento

Tipo: Técnico
Relación HU: –

Descripción refinada:
Realizar ajustes visuales y de rendimiento en la app SCODA, mejorando la experiencia de usuario (UI/UX), disminuyendo tiempos de carga y optimizando el uso de recursos en dispositivos móviles.

Tareas / actividades:

- Revisar pantallas principales para unificar estilos (tipografías, colores, tamaños de botones, márgenes, etc.).

- Mejorar la disposición de componentes en vistas críticas (listas de cursos, listas de alumnos, ficha de alumno, etc.).

- Implementar técnicas de optimización en listas (uso de FlatList/VirtualizedList, paginación o carga perezosa).

- Reducir operaciones innecesarias en renderizados, aplicando memorization donde corresponda.

- Revisar y optimizar llamadas a la API (evitar llamadas duplicadas, reutilizar datos en estado global).

- Probar el comportamiento de la app en dispositivos de baja/ media gama para detectar problemas de rendimiento.

- Ajustar animaciones, tiempos de transición y feedback visual para que resulten fluidos.

Criterios de aceptación:
• Las pantallas clave muestran una apariencia más consistente y limpia.
• Las listas largas (alumnos, cursos) se desplazan de forma fluida sin trabas evidentes.
• Se reducen llamadas redundantes a la API en las vistas de uso frecuente.
• No se introducen errores nuevos ni se rompe funcionalidad ya existente.
• El equipo valida subjetivamente una mejora en la fluidez y usabilidad general de la app.

Estimación: 3–5 Story Points

BN-07 – Manual de usuario

Tipo: Técnico
Relación HU: –

Descripción refinada:
Crear el manual de usuario de SCODA para los perfiles principales (Docente, Administrador y, si aplica, Apoderado), documentando los flujos clave de uso de la aplicación y las funciones más relevantes.

Tareas / actividades:

- Definir la estructura del manual (introducción, requisitos, perfiles de usuario, secciones por módulo).

- Documentar paso a paso los flujos principales para Docente (login, lectura de QR, cambio de estado, contacto apoderados, etc.).

- Documentar los flujos principales para Administrador (gestión de usuarios, cursos, fichas, dashboard, etc.).

- Incluir capturas de pantalla representativas de las vistas de la app.

- Redactar recomendaciones de buenas prácticas de uso y consideraciones de seguridad básica.

- Revisar ortografía, redacción y coherencia del documento.

- Generar el manual en el formato solicitado (PDF, Word, etc.) y subirlo al repositorio o medio acordado.

Criterios de aceptación:
• El manual incluye secciones diferenciadas para al menos Docente y Administrador.
• Los flujos principales del sistema están descritos con pasos claros y entendibles.
• El documento contiene capturas de pantalla actualizadas (en la medida de lo posible).
• El manual está disponible en un formato fácil de compartir (por ejemplo, PDF) y almacenado en el repositorio del proyecto.
• La redacción es clara y sin errores ortográficos graves.

Estimación: 3–5 Story Points

BN-08 – Despliegue APP

Tipo: Técnico
Relación HU: –

Descripción refinada:
Realizar el despliegue de la app SCODA en el entorno definido (por ejemplo, compilación para Android, entrega de APK/AAB, publicación en tienda interna o store), asegurando que la versión desplegada esté alineada con la versión estable del backend.

Tareas / actividades:

- Definir estrategia de despliegue de la app (apk/aab, tienda interna, Google Play, etc.).

- Configurar los archivos de build (app.json, android/app/build.gradle u otros según tecnología).

- Generar la versión de release (build de producción) de la app móvil.

- Probar la app en modo release en uno o más dispositivos reales.

- Documentar el proceso de instalación para usuarios finales (cómo instalar APK o descargar desde la tienda definida).

- Asegurar compatibilidad entre versión de app desplegada y endpoints de backend en producción.

- Registrar versión, fecha de despliegue y cambios principales (release notes).

Criterios de aceptación:
• Se genera un build de producción funcional (APK/AAB u otro formato definido).
• La app en modo release se instala y ejecuta correctamente en dispositivos de prueba.
• La app se conecta correctamente al backend en el entorno de producción.
• Existe una guía básica para instalar/actualizar la app en los dispositivos de los usuarios.
• La versión desplegada queda identificada (número de versión, fecha) y documentada.

Estimación: 3–5 Story Points