# SCODA – Daily Meeting 10 – Sprint 2

Fecha: 26-09-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Integré la cámara en la app y logré leer códigos QR de prueba.

- Francisco (Backend): Completé el endpoint de validación de QR, retornando si el apoderado está autorizado y si la autorización está vigente.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Conectaré el resultado de la lectura de QR con el endpoint del backend y mostraré mensajes de “Autorizado/No autorizado/Expirado”.

- Francisco (Backend): Empezaré a configurar el servidor de notificaciones por correo y la tabla de registro de notificaciones.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Necesito respuesta uniforme del backend (códigos de estado / mensajes).

- Francisco (Backend): Falta decidir proveedor de correo definitivo (SMTP / servicio externo).