# SCODA – Daily Meeting 11 – Sprint 2

Fecha: 29-09-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Conecté el flujo de lectura de QR con el backend y probé validaciones básicas en la app.

- Francisco (Backend): Configuré parcialmente el servidor de correo y definí la tabla de notificaciones enviadas.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Mejoraré los mensajes en pantalla cuando el QR es inválido o está expirado y agregaré feedback visual (loaders).

- Francisco (Backend): Terminaré la configuración del servidor de correo y prepararé una función reutilizable para enviar notificaciones de retiro.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Ninguno crítico, solo diseño de mensajes.

- Francisco (Backend): Validar que el servidor de correo no sea bloqueado por puertos/firewall.