# SCODA – Daily Meeting 12 – Sprint 2

Fecha: 01-10-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Ajusté la UI del escáner de QR, agregando indicadores de carga y mensajes para cada estado de respuesta.

- Francisco (Backend): Terminé la configuración del servidor de correo y probé el envío de un mail de prueba.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Integraré el flujo para que, una vez validado el retiro, la app confirme la acción y espere confirmación del backend.

- Francisco (Backend): Conectaré el registro de retiro con el envío de correo de comprobante al apoderado (HU02).

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Ninguno.

- Francisco (Backend): Verificar compatibilidad de formato de correo con clientes comunes (Gmail, Outlook).