# SCODA – Daily Meeting 14 – Sprint 2

Fecha: 06-10-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Creé las pantallas para solicitar el cambio de contraseña y para definir la nueva clave.

- Francisco (Backend): Implementé los endpoints de cambio de contraseña y almacené tokens de recuperación.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Integraré las pantallas con los endpoints y probaré el flujo completo de cambio de contraseña.

- Francisco (Backend): Trabajaré en el endpoint de cambio manual de estado de alumno y en el registro de este cambio en la bitácora.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Validar cuáles reglas de seguridad debe tener la nueva contraseña.

- Francisco (Backend): Ninguno.