# SCODA – Daily Meeting 17 – Sprint 3

Fecha: 13-10-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Revisé el flujo general del Sprint 2 y anoté mejoras UX para pantallas clave.

- Francisco (Backend): Ordené y documenté los endpoints usados en el Sprint 2.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Maquetaré la vista Home con accesos a cursos, alumnos, historial y administración.

- Francisco (Backend): Empezaré con el CRUD de cursos, creando los modelos y endpoints necesarios.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Definir qué módulos prioritarios deben aparecer primero en Home.

- Francisco (Backend): Ninguno.