# SCODA – Daily Meeting 21 – Sprint 3

Fecha: 22-10-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Conecté parcialmente la vista de usuarios con el backend y probé el listado.

- Francisco (Backend): Definí el catálogo de estados y creé la tabla de historial de estados de alumnos.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Terminaré la integración del CRUD de usuarios (crear/editar/desactivar) desde la interfaz.

- Francisco (Backend): Ajustaré el endpoint de cambio de estado (Sprint 2) para que registre en el historial automáticamente.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Revisar cómo mostrar de forma clara los roles en la UI.

- Francisco (Backend): Ninguno.