# SCODA – Daily Meeting 29– Sprint 4

Fecha: 12-11-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Diseñé la UI del dashboard, con secciones para retiros por día/curso y estados de alumnos.

- Francisco (Backend): Implementé endpoints de KPI y validé resultados contra la base de datos.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Integraré el dashboard con los endpoints de KPI y añadiré filtros por rango de fechas.

- Francisco (Backend): Afinaré consultas para mejorar tiempos de respuesta y revisaré seguridad de acceso al dashboard.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Ninguno

- Francisco (Backend): Ninguno.