# SCODA – Daily Meeting 3 – Sprint 1

Fecha: 05-09-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Avancé con la pantalla de login (inputs, botón) y dejé configurado el stack de navegación básico.

- Francisco (Backend): Empecé el diagrama MER/DER con usuarios, roles, alumnos, apoderados, cursos y retiros.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Ajustaré estilos básicos del login y crearé los primeros borradores de las vistas de listado de cursos y listado de alumnos (solo UI).

- Francisco (Backend): Terminaré el modelo de datos y crearé las migraciones iniciales en la base de datos.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Falta definir aún la paleta de colores final y tipografías de la app.

- Francisco (Backend): Necesito la confirmación de algunos atributos para las tablas de historial.