# SCODA – Daily Meeting 30– Sprint 4

Fecha: 14-11-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Conecté el dashboard con datos reales y probé filtros de fechas.

- Francisco (Backend): Optimizé algunas consultas de KPI y restringí el dashboard a rol Administrador.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Integraré en la ficha de alumno la lista de apoderados autorizados con botones de llamada y correo (HU15).

- Francisco (Backend): Implementaré el endpoint de validación de apoderado extranjero (pasaporte/DNI) (HU16).

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Comprobar el funcionamiento de las llamadas/correos.

- Francisco (Backend): Ninguno.