# SCODA – Daily Meeting 4 – Sprint 1

Fecha: 08-09-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Ajusté el layout de la pantalla de login y creé la estructura básica de las vistas de cursos y alumnos.

- Francisco (Backend): Cerré el diagrama MER/DER y generé las primeras migraciones; la BD se creó correctamente en dev.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Mejoraré la navegación entre login → home → cursos → alumnos y prepararé la pantalla para conectarse luego al backend.

- Francisco (Backend): Implementaré el modelo de Usuario con campos básicos y comenzaré a integrar JWT para autenticación.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Aún no hay endpoint de login definido, usaré datos mock temporalmente.

- Francisco (Backend): Ninguno crítico, solo afinar configuración de librería JWT.