# SCODA – Daily Meeting 5 – Sprint 1

Fecha: 10-09-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Mejoré la navegación y la estructura de la app, dejando el login como pantalla inicial y acceso a home.

- Francisco (Backend): Creé el modelo de Usuario y configuré la librería de JWT en el proyecto Django.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Implementaré la lógica de formulario en el login para capturar usuario/contraseña y prepararé la llamada al backend.

- Francisco (Backend): Implementaré el endpoint de login que reciba credenciales y retorne el token JWT con expiración.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Hasta que el endpoint de login no esté listo, seguiré usando datos falsos.

- Francisco (Backend): Ninguno.