# SCODA – Daily Meeting 9 – Sprint 2

Fecha: 24-09-2025
Participantes: José Rojas, Francisco Pizarro

¿Qué hice ayer?

- José (Frontend): Configuré axios con el token JWT y probé llamadas básicas a un endpoint protegido.

- Francisco (Backend): Definí y empecé a implementar el endpoint de validación de QR y el modelo de retiro.

¿Qué haré hoy?

- José (Frontend): Empezaré con la pantalla de escaneo de QR, integrando la cámara en la app.

- Francisco (Backend): Completaré la lógica de validación de QR (vigencia, asociación a alumno y apoderado) y prepararé la respuesta esperada.

¿Impedimentos?

- José (Frontend): Requiero conocer el formato exacto del contenido del QR para parsearlo correctamente.

- Francisco (Backend): Ninguno.