PLAN DE PRUEBAS

Integrantes del grupo:

José Rojas
Francisco Pizarro

Profesor: Marco Valenzuela

Asignatura: PV_PTY4614 – Capstone

Fecha: 27 de noviembre, 2025

Contenido

Objetivo del plan de pruebas	3

Alcances de las pruebas	3

Estrategias de las pruebas	5

Herramientas de pruebas	8

Modulos vs Tipo s de prueba	9

Ambiente de pruebas	10

Criterios de entrada y salida	11

Riesgos y limitaciones	12

# Objetivo del plan de pruebas

El objetivo de este plan de pruebas es validar los flujos críticos de SCODA (Sistema de Control de Retiro de Alumnos), garantizando que:

- La autenticación y el control de acceso funcionen correctamente.

- La gestión de usuarios, fichas de alumnos y cursos mantenga la consistencia de datos.

- El registro de retiros, cambios de estado y validación por QR se comporten según las reglas definidas.

- Los reportes y dashboards muestren información confiable para la toma de decisiones.

Aunque por restricciones de tiempo no se ejecutarán todos los casos definidos, el plan deja establecida la estrategia y la base de pruebas para futuras iteraciones del sistema.

# Alcances de las pruebas

Módulos cubiertos:

- Autenticación y control de acceso

  - Login de usuarios (docente, administrador).

  - Validación de estado (activo/bloqueado) y rol (con o sin acceso a la app).

- Gestión de usuarios

  - Creación de usuarios (docentes/admin).

  - Actualización básica de datos (nombre, correo, rol, estado).

  - Bloqueo / activación de usuarios.

- Fichas de alumnos

  - Creación y actualización de ficha (datos personales, RUN, curso).

  - Asociación alumno–curso.

  - Asociación alumno–apoderados/autorizados.

- Gestión de cursos

  - Creación de cursos.

  - Asignación de docentes responsables.

  - Matrícula de alumnos en curso.

- Búsqueda de apoderados

  - Módulo de búsqueda por RUN chileno.

  - Módulo de búsqueda por Número de documento (pasaporte/DNI).

- Registro de asistencia y retiros

  - Cambio de estado de alumnos (AUSENTE, RETIRADO, EXTENSION).

  - Registro de retiros con observación.

  - Validación de QR del Registro Civil para retiros.

- Reportes y dashboards

  - Reporte de retiros por día/curso.

  - Dashboard con KPIs básicos (total retiros, ausencias, etc.).

  - Consistencia de los datos mostrados versus la BD.

Fuera de alcance (ejemplos que puedes declarar):

- Pruebas de rendimiento masivo (stress / load testing).

- Pruebas de seguridad avanzadas (pentesting profesional).

# Estrategias de las pruebas

Se utilizarán varios niveles de pruebas:

Pruebas unitarias (backend – Python / Django)

- Validar la lógica de negocio en servicios, modelos y serializers.

- Verificación de:

  - Cálculo de estados.

  - Validación de RUN.

  - Reglas de autorización de apoderados.

  - Reglas para creación de usuarios, alumnos, cursos.

Herramientas:

- pytest

- pytest-django (si se usa Django)

- Factories para datos de prueba (ej: factory_boy, opcional).

Pruebas unitarias / de componentes (frontend – React / React Native)

Para el front (app móvil en React Native y, si corresponde, frontend web):

- Validar que:

  - Los formularios (login, búsqueda, cambio de estado) apliquen las validaciones correctas.

  - Los componentes muestren mensajes de error o éxito según la respuesta de la API.

  - Se respeten estados de carga, error y éxito.

Herramientas recomendadas (front):

- Jest → como test runner principal.

- React Testing Library (para web) y/o
React Native Testing Library (para la app móvil).

Estas herramientas son estándar en el ecosistema React y permiten probar componentes y lógica de UI sin necesidad de un dispositivo físico.

Pruebas de integración (API REST)

- Validar la interacción entre el frontend y la API (Django REST Framework).

- Casos típicos:

  - Login → retorno de token.

  - Creación de usuarios / alumnos / cursos → verificación en BD.

  - Cambio de estado / registro de retiro → verificación de que el backend guarda lo esperado.

  - Endpoints de reportes y dashboard.

Herramientas:

- pytest + APIClient de Django REST Framework o requests.

- Herramientas manuales como Postman / Insomnia para pruebas exploratorias.

Pruebas funcionales / E2E (end-to-end)

- Pruebas desde la perspectiva del usuario (docente / administrador) utilizando la app casi como en producción.

- En esta categoría entran los casos T01–T31 que ya definimos:

  - Login.

  - Búsqueda por RUN / documento.

  - Validación QR.

  - Cambio de estado + observación.

  - Navegación al dashboard y visualización de reportes.

Herramientas posibles:

- Manual guiado (dispositivo físico / emulador) + checklist de casos Txx (lo más realista en contexto de proyecto de título).

- (Opcional, si alcanzan) Una herramienta E2E:

  - Para web: Cypress.

  - Para app móvil: Detox.

Puedes declarar que por tiempo se ejecutan principalmente pruebas funcionales manuales siguiendo las tablas de casos de prueba definidas.

# Herramientas de pruebas

En resumen, el plan considera las siguientes herramientas:

- Backend (Python/Django)

  - pytest – framework principal de pruebas unitarias.

  - pytest-django – integración con Django.

  - factory_boy u objetos de prueba manuales (opcional).

- Frontend (React / React Native)

  - Jest – test runner y aserciones.

  - React Testing Library – pruebas de componentes para la versión web (si la hay).

  - React Native Testing Library – pruebas de componentes para la app móvil.

- Pruebas de integración / API

  - pytest + APIClient / requests.

  - Postman / Insomnia para pruebas manuales y exploratorias de endpoints.

- Gestión y evidencia

  - Hojas de cálculo (Excel / Google Sheets) para:

    - Matriz HU ↔ Casos de Prueba ↔ Resultado.

    - Registro de ejecución (OK / Falló / No ejecutado).

  - Capturas de pantalla de la app móvil y del dashboard como evidencia.

# Modulos vs Tipo s de prueba

| Módulo | Descripción breve | Tipos de prueba principales | Herramientas recomendadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | Autenticación por correo y contraseña | Unitarias (backend), componentes (front), E2E | pytest, Jest + RTL/RNTL |
| Gestión de usuarios | Creación y administración de usuarios (docentes/admin) | Unitarias, integración API, funcional manual | pytest, Postman |
| Fichas de alumnos | Alta y edición de datos del alumno | Unitarias, integración API, funcional manual | pytest, Postman |
| Gestión de cursos | Creación de cursos y matrícula de alumnos | Unitarias, integración API, funcional manual | pytest, Postman |
| Búsqueda de apoderados por RUN | Búsqueda y validación de apoderados por RUN chileno | Validaciones de formulario, integración, E2E | Jest + RTL/RNTL, pytest, Postman |
| Búsqueda por documento | Búsqueda por pasaporte/DNI | Validaciones de formulario, integración, E2E | Jest + RTL/RNTL, pytest |
| Validación de QR | Registro de estado y observaciones de retiro | Unitarias lógica, componentes, E2E | pytest, Jest + RNTL |
| Cambio de estado + observación | Visualización de indicadores y listados | Integración, E2E, pruebas de consistencia de datos | pytest, Postman, pruebas manuales en front |
| Reportes y dashboard | Visualización de indicadores y listados | Integración, E2E, pruebas de consistencia de datos | pytest, Postman, pruebas manuales en front |

# Ambiente de pruebas

- Backend:

  - Entorno de pruebas (BD separada de producción, por ejemplo un schema/test DB).

  - Datos semilla: usuarios de prueba, cursos de prueba, alumnos y apoderados.

- Frontend:

  - App móvil ejecutada en emulador Android / dispositivo físico.

  - (Opcional) Front web en ambiente de staging.

- Datos de prueba:

  - Usuarios:

    - docente1@colegio.cl (activo, rol docente).

    - docente.bloq@colegio.cl (bloqueado).

    - admin@colegio.cl (rol administrador).

  - Alumnos, cursos y apoderados para cubrir:

    - Caso “apoderado autorizado”.

    - Caso “apoderado no autorizado”.

    - Caso “sin registros”.

# Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada:

- Backend desplegado en entorno de pruebas.

- App móvil funcional apuntando a ambiente de pruebas.

- Definidos en los casos de prueba

- Datos de prueba mínimos cargados en la BD.

Criterios de salida (éxito):

- Se ejecutan al menos los casos de prueba definidos para:

  - Login.

  - Búsqueda de apoderados.

  - Validación QR.

  - Cambio de estado + observación.

  - Creación de usuarios, fichas, cursos.

  - Al menos un flujo de reportes/dashboard.

- No se detectan defectos críticos que impidan:

  - Registrar retiros correctamente.

  - Consultar el estado de los alumnos.

  - Acceder al sistema mediante credenciales válidas.

# Riesgos y limitaciones

- El tiempo del proyecto limita la ejecución de todos los casos definidos, por lo que se priorizan flujos críticos (login, registro de retiros, QR, búsqueda de apoderados).

- No se realizan pruebas de rendimiento ni de seguridad avanzada, quedando como trabajo futuro.

- Algunas pruebas automatizadas en frontend pueden no estar completamente implementadas y se reemplazan por pruebas manuales controladas.