# SCODA – Retrospectiva Sprint 1

Lo positivo:

- Se definió y creó correctamente el modelo de datos (BD SCODA) y la arquitectura base.

- El backend en Django REST quedó configurado y conectado a la base de datos.

- Se creó el proyecto móvil en Expo / React Native con navegación inicial.

- Se implementó el login con JWT a nivel backend y se maquetó la pantalla de inicio de sesión.

- Buen alineamiento inicial del equipo sobre la visión del sistema y el alcance del proyecto.

A mejorar:

- Ajustar mejor las estimaciones de esfuerzo, algunas tareas tomaron más tiempo de lo esperado.

- Documentar el modelo de datos y las decisiones técnicas de forma más continua (no solo al final del sprint).

- Definir antes del sprint los contratos de API (inputs/outputs) que se usarán más adelante.

Acciones:

- Establecer una rutina de actualización de documentación al cierre de cada sprint.

- Incluir, en las planning siguientes, un espacio para revisar y acordar los principales endpoints y sus estructuras.

- Afinar las estimaciones usando la experiencia del Sprint 1 como referencia.