# SCODA – Retrospectiva Sprint 2

Lo positivo:

- Se logró la integración app–backend usando JWT en los flujos principales.

- El módulo de lectura y validación de QR (HU01) quedó funcional end-to-end.

- Se implementó el servidor de notificaciones por correo y el envío de comprobante de retiro (HU02).

- Se habilitó el cambio manual de estado de alumnos (HU08) desde la app.

- Se avanzó en el flujo de cambio de contraseña (HU11) tanto en backend como en frontend.

A mejorar:

- Algunas dependencias entre backend y frontend causaron esperas mientras se terminaban endpoints.

- Faltó realizar más pruebas sistemáticas (casos de error, sin conexión, QR inválidos, etc.).

- Faltó dejar más claro, desde el inicio, el manejo de mensajes y errores hacia el usuario final.

Acciones:

- Definir antes del sprint los endpoints críticos y, si no están listos, trabajar con mocks/datos simulados.

- Crear una lista mínima de casos de prueba por funcionalidad (QR, notificaciones, cambio de estado).

- Acordar mensajes de error estándar para reutilizar en la app y backend.