# SCODA – Retrospectiva Sprint 3

Lo positivo:

- Se implementó el CRUD de cursos y se avanzó en el CRUD de usuarios y roles (HU04).

- Se consolidó el historial de estados de alumnos y el historial de retiros (HU03, HU05).

- La vista Home quedó más clara con accesos a cursos, historial y administración.

- El sistema empezó a mostrar una trazabilidad real sobre lo que pasa con los alumnos (estados + retiros).

A mejorar:

- Algunas pantallas de administración quedaron funcionales, pero necesitaban ajustes de diseño/UX.

- No siempre se revisó el impacto de los cambios del modelo en módulos anteriores (riesgo de romper algo).

- La consulta de historiales pudo planificarse con más tiempo para refinar filtros y rendimiento.

Acciones:

- Incluir siempre una mini-revisión de UX/UI antes de dar por terminadas las pantallas.

- Cuando se modifique el modelo, revisar rápidamente los puntos donde se usa (endpoints, vistas, listados).

- Definir desde el inicio los filtros mínimos y volúmenes de datos esperados para historiales.