# SCODA – Retrospectiva Sprint 4

Lo positivo:

- Se completó el CRUD de fichas de alumnos y apoderados autorizados (HU14).

- Se implementó la búsqueda avanzada de alumnos (HU12) y el dashboard con KPI (HU13).

- Los docentes pueden ver apoderados autorizados y contactarlos directamente (llamada/correo) (HU15).

- Se añadió la validación de apoderados extranjeros por pasaporte/DNI (HU16).

- Se mejoró la UI/UX y se creó el manual de usuario, además de preparar el build de producción de la app.

A mejorar:

- La carga de tareas en este sprint fue alta (funcionalidades + mejoras + documentación + despliegue).

- Algunos ajustes visuales se hicieron sobre la marcha, con poco tiempo para iterar.

- El dashboard podría tener más tiempo de análisis para definir indicadores adicionales.

Acciones:

- Para futuros ciclos, separar en sprints distintos:

- Funcionalidades grandes.

- Mejoras de UI/UX.

- Documentación y despliegue.

- Definir con anticipación qué KPI son críticos y cuáles se pueden dejar para fases posteriores.

- Planificar iteraciones cortas de revisión visual antes del cierre del sprint.