Scrumboard – Proyecto SCODA

El Scrumboard del proyecto SCODA muestra el estado de las tareas planificadas y ejecutadas durante los cuatro sprints de desarrollo.
A continuación, se presenta un resumen por sprint, con las principales tareas, su responsable y el estado en el momento de la ejecución de cada iteración.

Scrumboard – Sprint 1

Enfoque del Sprint 1:
Definición de la base técnica del proyecto: modelado de datos, ambientación de entornos, autenticación inicial y maquetado base de la app móvil.

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Levantar entidades y relaciones para el modelo de datos SCODA. | Jose Rojas | Hecho |
| Diseñar y documentar el modelo de base de datos (MER/DER). | Jose Rojas | Hecho |
| Crear base de datos en entorno de desarrollo y probar scripts iniciales. | Francisco Pizarro | Hecho |
| Crear repositorios y configurar entorno de desarrollo (backend y app móvil). | Ambos | Hecho |
| Configurar proyecto backend en Django REST y conexión a BD. | Francisco Pizarro | Hecho |
| Configurar proyecto móvil en Expo / React Native y estructura inicial de navegación. | Jose Rojas | Hecho |
| Implementar endpoint de login con JWT (generación de token y expiración). | Francisco Pizarro | Hecho |
| Maquetar pantalla de login en la app móvil. | Jose Rojas | Hecho |
| Maquetar vistas base para listado de cursos y alumnos (sin lógica completa aún). | Jose Rojas | Hecho |

## Descripción General

El Scrumboard del Sprint 1 se centró en dejar lista la “columna vertebral” del sistema.
Al cierre del sprint, el modelo de datos, los entornos de desarrollo y el flujo básico de autenticación estaban operativos, y la app móvil contaba con estructura de navegación inicial.