Scrumboard – Sprint 4

Completar fichas de alumnos y apoderados, incorporar búsqueda avanzada, dashboard, validación de apoderados extranjeros, mejoras visuales y preparación de cierre (manual + despliegue).

Responsables:
 Francisco Pizarro: FP
 Jose Rojas: JR

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Implementar CRUD de fichas de alumnos (datos personales, curso, estado). | FP | Hecho |
| Implementar gestión de apoderados asociados a alumnos y marcación de autorizados (HU14). | Ambos | Hecho |
| Ajustar validaciones para asegurar que todo alumno tenga al menos un apoderado asociado. | FP | Hecho |
| Implementar búsqueda avanzada de alumnos (RUN, nombre, curso, estado, etc.) (HU12).. | FP | Hecho |
| Crear vista de resultados de búsqueda con acceso directo a la ficha. | JR | Hecho |
| Implementar endpoints para KPI del dashboard (retiros, estados, cursos) (HU13). | Ambos | Hecho |
| Diseñar y maquetar vista de dashboard con gráficos y tarjetas de indicadores. | JR | Hecho |
| Integrar en la ficha de alumno los apoderados autorizados con botones de llamada y correo (HU15). | FP | Hecho |
| Probar acciones de contacto directo (llamada/correo) en dispositivo real. | JR | Hecho |
| Implementar validación de apoderado extranjero por pasaporte/DNI (HU16) en backend. | Ambos | Hecho |
| Crear flujo en la app móvil para validar apoderados sin cédula chilena usando documento. | JR | Hecho |
| Realizar ajustes visuales finales y optimizaciones de rendimiento en la app móvil. | Ambos | Hecho |
| Elaborar manual de usuario (docente y administrador) con capturas y flujos principales. | Ambos | Hecho |

## Descripción General

El Scrumboard del Sprint 4 refleja el cierre funcional del sistema y la preparación para su entrega.
Las tareas combinan trabajo técnico (dashboard, validaciones, optimización) con tareas de documentación y despliegue, dejando a SCODA en un estado demostrable y listo para su presentación.

Descripción General del Uso del Scrumboard

El Scrumboard fue una herramienta central durante los cuatro sprints del proyecto SCODA.
Se utilizó en las reuniones diarias (Daily Scrum) para:

- Revisar el estado de cada tarea (Pendiente, En progreso, En revisión, Hecho).

- Identificar bloqueos técnicos y coordinar apoyos entre backend y frontend.

- Alinear las expectativas del sprint con el objetivo general del proyecto.

La evolución de los estados en el Scrumboard refleja cómo el equipo fue pasando de tareas fundacionales (modelo de datos, autenticación) a funcionalidades de negocio (validación de apoderados, retiros, historial, dashboard) y finalmente a tareas de mejora, documentación y despliegue.