Sprint Planning – Proyecto SCODA

## Sprint: N°1 – Fundamentos del sistema SCODA

## Duración: 4 semanas

## Integrantes:

- Francisco Pizarro (Scrum Master / Backend)

- José Rojas (Product Owner / Frontend)

Objetivo del Sprint 1

## Establecer las bases técnicas del proyecto SCODA, incluyendo:

- Modelado y creación de la base de datos.

- Configuración del entorno de desarrollo (backend y app móvil).

- Implementación del inicio de sesión con JWT.

- Maquetado inicial de la app móvil (login, menús, navegación principal).

## El propósito de este sprint es dejar preparada la infraestructura mínima para que, en los siguientes sprints, se puedan implementar los flujos de negocio (retiros, validaciones, notificaciones, etc.).

Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como usuario, necesito iniciar sesión en el sistema SCODA para acceder de manera segura y personalizada según mi rol. | ALTA | El sistema permite autenticarse mediante usuario/contraseña, genera un token JWT con expiración y restringe el acceso a rutas protegidas. |

Actividades Técnicas

| Actividad | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Levantar entidades y relaciones para el modelo de datos SCODA. | JR | Identificar tablas principales (usuarios, roles, alumnos, apoderados, cursos, retiros, historiales). |
| Diseñar y documentar el modelo MER/DER de la base de datos. | JR | Crear diagrama y establecer claves primarias/foráneas y restricciones básicas. |
| Crear la base de datos en entorno de desarrollo y ejecutar scripts iniciales. | FP | Crear BD en Supabase / PostgreSQL y validar que el modelo se crea sin errores. |
| Crear repositorios y configurar entorno de desarrollo (backend y app móvil). | AMBOS | Configurar Git, estructura de carpetas, ramas principales y entornos virtuales. |
| Configurar proyecto backend en Django REST Framework y conexión a la base de datos. | FP | Inicializar proyecto, instalar dependencias, configurar ORM y probar conexión a BD. |
| Configurar proyecto móvil con Expo / React Native y estructura de navegación base. | JR | Crear proyecto móvil, configurar navegación (stack/tabs) y vistas iniciales. |
| Implementar endpoint de login con JWT (generación de token + expiración). | FP | Crear endpoint de autenticación, validación de credenciales y emisión de token. |
| Maquetar pantalla de login en la app móvil. | JR | Diseñar y maquetar la pantalla de login (inputs, botones, mensajes de error). |
| Maquetar vistas base para listado de cursos y alumnos (solo UI, sin lógica completa aún). | JR | Crear pantallas de cursos y alumnos, conectadas en la navegación general. |

Definición de Hecho

## Se considera que las tareas del Sprint 1 están “Hechas” cuando:

## El modelo de datos está definido, documentado y creado correctamente en la base de datos.

## El backend en Django REST se conecta correctamente a la BD.

## El proyecto móvil en Expo está creado y corre sin errores en entorno de desarrollo.

## El endpoint de login emite un token JWT válido y con expiración.

## La pantalla de login y las vistas básicas de cursos/alumnos están maquetadas y son navegables.

Entregables del Sprint

## Modelo de datos SCODA documentado (MER/DER + script inicial).

## Backend base en Django REST Framework conectado a BD.

## Proyecto móvil en Expo / React Native con navegación inicial.

## Módulo de autenticación inicial (HU07) a nivel de backend + maquetado en app móvil.