Sprint Planning – Proyecto SCODA

## Sprint: N°2 – Integración y Flujos Críticos del Sistema SCODA

## Duración: 4 semanas

## Integrantes:

- Francisco Pizarro (Scrum Master / Backend)

- José Rojas (Product Owner / Frontend)

Objetivo del Sprint 2

Desarrollar e integrar las funcionalidades principales del sistema SCODA, enfocadas en:

- La integración completa entre app móvil y backend.

- La validación de apoderados mediante código QR (docente en terreno).

- El envío de correos de comprobante de retiro al apoderado.

- El cambio manual de estado del alumno por parte del docente.

- El flujo de cambio de contraseña para recuperación de acceso.

El propósito de este sprint es consolidar la conexión entre frontend y backend, garantizando la trazabilidad y seguridad del flujo de retiro de alumnos.

Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU07 | Como usuario, necesito iniciar sesión en el sistema SCODA para acceder de manera segura y personalizada según mi rol. | Alta | El login autentica contra el backend, entrega un token JWT con expiración y restringe el acceso a módulos protegidos según el rol del usuario. |
| HU01 | Como Docente, necesito escanear código QR de autorización para verificar que la persona esté autorizada para el retiro. | ALTA | Al escanear un QR válido, el sistema valida la autorización, permite continuar con el retiro y registra el resultado en backend. |
| HU02 | Como Apoderado, necesito recibir correo de comprobante de retiro para ser notificado cuando el alumno sea retirado del establecimiento. | ALTA | Tras registrar un retiro, el sistema envía un correo de comprobante al apoderado y registra el envío en la bitácora de notificaciones.. |
| HU08 | Como Docente, necesito cambiar manualmente el estado de los alumnos en el listado de estudiantes para reflejar su estado real en tiempo real. | ALTA | El docente puede cambiar el estado (RETIRADO, AUSENTE, RETIRADO, etc.) desde la app, y el cambio se guarda correctamente en backend y en el historial. |
| HU11 | Como Usuario, necesito poder solicitar un cambio de contraseña para cambiarla en caso de extravío o robo. | MEDIA | El usuario puede iniciar el flujo de cambio de contraseña, recibir el mecanismo definido (token/código) y establecer una nueva contraseña válida.. |

Actividades Técnicas

| Actividad | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Integrar autenticación móvil con backend usando JWT | FP | Ajustar endpoints de login y protección de rutas en backend; asegurar expiración del token y validación en middleware. |
| Conectar pantalla de login de la app con el endpoint de autenticación | JR | Crear diagrama y establecer claves primarias/foráneas y restricciones básicas. |
| Implementar módulo de lectura de QR en la app móvil | JR | Consumir el endpoint de login desde la app, guardar el token y manejar errores de credenciales. |
| Implementar endpoint de validación de QR de autorización de retiro | FP | Consumir el endpoint de login desde la app, guardar el token y manejar errores de credenciales. |
| Integrar lectura de QR con validación en backend | AMBOS | Conectar la lectura de QR desde la app con el endpoint de validación y mostrar el resultado (autorizado/no autorizado). |
| Implementar servidor de notificaciones por correo | FP | Configurar servicio de envío de correos y tabla de registro de notificaciones. |
| Conectar registro de retiro con envío de correo de comprobante (HU02) | AMBOS | Al confirmar un retiro, invocar el servicio de notificaciones y registrar el envío. |
| Implementar flujo de cambio de contraseña en backend (solicitud + confirmación) | FP | Crear endpoints para solicitar y confirmar cambio de contraseña, con token/código y expiración. |
| Crear vistas móviles para cambio de contraseña (solicitar y establecer nueva contraseña) | JR | Implementar pantallas en la app para iniciar el proceso y definir la nueva contraseña. |
| Implementar cambio manual de estado en backend (actualización de estado de alumno + registro en historial) | FP | Crear endpoint para cambio de estado, validando valores y registrando el cambio en la bitácora de estados. |
| Integrar cambio manual de estado en listado de alumnos en la app (HU08) | JR | Agregar controles en la lista de alumnos para cambiar estado y refrescar la vista con el nuevo valor. |

Definición de Hecho

Se considera que las tareas del Sprint 2 están “Hechas” cuando:

- El código está probado y no presenta errores críticos en los flujos implementados.

- La app móvil se autentica usando JWT y consume endpoints protegidos correctamente.

- La lectura de QR funciona end-to-end: escaneo desde la app → validación en backend → respuesta visible al docente.

- Los retiros registrados disparan el envío de correo de comprobante al apoderado (cuando la configuración de correo está activa).

- Los cambios de estado realizados por el docente se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en consultas posteriores.

- El flujo de cambio de contraseña permite cambiar la contraseña de forma segura.

- El sistema funciona correctamente en entorno local y en el entorno remoto configurado para el backend.

Entregables del Sprint

- Módulo de autenticación funcional integrado entre app móvil y backend (login con JWT y control de acceso por rol).

- Módulo de lectura y validación de QR (HU01), enlazado con backend.

- Flujo de registro de retiro con envío de correo de comprobante (HU02) conectado al servidor de notificaciones.

- Cambio manual de estado de alumnos (HU08) desde la app, con registro en base de datos.

- Flujo de cambio de contraseña (HU11) operativo a nivel de backend y app.