Sprint Planning – Proyecto SCODA

## Sprint: N°3 – Integración y Flujos Críticos del Sistema SCODA

## Duración: 4 semanas

## Integrantes:

- Francisco Pizarro (Scrum Master / Backend)

- José Rojas (Product Owner / Frontend)

Objetivo del Sprint 3

Potenciar el módulo administrativo y consolidar la trazabilidad del sistema, implementando:

- CRUD de cursos.

- CRUD de usuarios y roles a nivel de administración.

- Historial de estados de alumnos.

- Historial de retiros.

El objetivo es que Dirección/Administrador pueda gestionar cursos y usuarios, y revisar la historia de cambios de estado y retiros de alumnos.

Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU04 | Como Administrador, necesito gestionar usuarios y roles para controlar accesos y permisos del sistema. | ALTA | El administrador puede crear, editar, listar y desactivar usuarios, asignando roles y restringiendo el acceso según el perfil. |
| HU06 | Como Administrador, necesito ver el estado general de los cursos para supervisar métricas de retiros y autorizaciones en tiempo real. | MEDIA | El administrador puede visualizar cursos y su estado general (alumnos, retiros, estados), basándose en los datos registrados en el sistema.registra el resultado en backend. |
| HU03 | Como Administrador, necesito registrar retiros en bitácora para mantener control y trazabilidad de los retiros. | ALTA | Cada retiro queda registrado con datos clave (alumno, apoderado, fecha/hora, responsable), y puede ser consultado en un historial. |
| HU05 | Como Docente, necesito consultar historial de retiros para verificar retiros anteriores de alumnos. | MEDIA | El docente puede ver el historial de retiros de un alumno, filtrando por fechas, y la información coincide con los retiros registrados.. |

Actividades Técnicas

| Actividad | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Maquetar vista Home con accesos a cursos, alumnos, historial y administración. | JR | Diseñar y maquetar una pantalla de inicio clara para acceder a los módulos principales. |
| Implementar modelo y endpoints para CRUD de cursos. | FP | Crear endpoints para crear, listar, editar y desactivar cursos (apoya HU06). |
| Implementar pantalla de listado de cursos con filtros básicos. | JR | Mostrar cursos y permitir filtrado (por estado, establecimiento, etc.). |
| Implementar modelo y endpoints para CRUD de usuarios (HU04). | FP | Crear endpoints para alta, edición, listado y desactivación lógica de usuarios. |
| Crear vistas de administración para listado y edición de usuarios. | JR | Pantallas para que el administrador gestione usuarios y roles. |
| Definir catálogo de estados de alumno y estructura de historial de estados. | FP | Configurar tabla de estados y tabla de historial de cambios de estado. |
| Registrar cambios de estado de alumnos en la tabla de historial. | FP | Ajustar el cambio de estado (desde Sprint 2) para que deje trazabilidad. |
| Implementar consulta de historial de estados por alumno. | FP | Crear endpoints para consultar la evolución de estados por alumno.. |
| Definir estructura y tabla para historial de retiros. | FP | Diseñar tabla de historial de retiros con alumno, apoderado, fecha/hora, usuario, etc. |
| Registrar automáticamente retiros en el historial al confirmar salida. | AMBOS | Integrar el registro de retiro (Sprint 2) con esta nueva tabla de historial. |
| Implementar vista de consulta de historial de retiros (por alumno / rango de fechas). | JR | Pantalla para que docentes/administradores consulten retiros anteriores.. |

Definición de Hecho

Se considera que las tareas del Sprint 3 están “Hechas” cuando:

- El administrador puede gestionar cursos (crear, editar, desactivar) desde la interfaz.

- El administrador puede gestionar usuarios y roles (HU04) desde una interfaz de administración.

- Cada cambio de estado de alumno genera un registro en el historial de estados.

- Cada retiro registrado crea un registro en el historial de retiros, consultable por alumno y fechas.

- El docente puede consultar el historial de retiros de un alumno (HU05).

- La vista Home permite navegar de forma estable a cursos, alumnos, historial y administración.

Entregables del Sprint

- Vista Home con accesos a módulos principales.

- CRUD de cursos operativo.

- CRUD de usuarios y roles (HU04) operativo.

- Historial de estados de alumnos implementado.

- Historial de retiros (HU03, HU05) implementado y consultable.