Sprint Planning – Proyecto SCODA

## Sprint: N°4 – Fichas completas, Dashboard y Cierre

## Duración: 4 semanas

## Integrantes:

- Francisco Pizarro (Scrum Master / Backend)

- José Rojas (Product Owner / Frontend)

Objetivo del Sprint 4

Completar las funcionalidades orientadas a:

- Fichas de alumnos y apoderados autorizados.

- Búsqueda avanzada de alumnos.

- Dashboard con KPI principales.

- Contacto directo con apoderados (teléfono/correo).

- Validación de apoderados extranjeros (pasaporte/DNI).

- Mejoras visuales, manual de usuario y despliegue de la app.

El objetivo es dejar SCODA en un estado funcional, presentable y desplegable.

Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU14 | Como Administrador, necesito crear fichas de alumnos que contengan toda la información del estudiante y de sus apoderados autorizados. | ALTA | El administrador puede crear y editar fichas de alumno con apoderados asociados y marcados como autorizados para retiro. |
| HU12 | Como Administrador, necesito realizar búsquedas de alumnos y ver su ficha de alumno para hacer cambios o verificar su estado actual. | ALTA | El administrador puede buscar alumnos por distintos criterios (RUN, nombre, curso, estado) y acceder a su ficha. |
| HU13 | Como Administrador, necesito ver datos en un dashboard con KPI relevantes para tomar decisiones de negocio y agilizar las entregas. | MEDIA | El dashboard muestra indicadores clave (retiros, estados, etc.) con posibilidad de filtrar por períodos. |
| HU15 | Como Docente, necesito que al seleccionar un alumno desde la lista de un curso se muestren los datos de contacto de sus apoderados autorizados | ALTA | El docente ve apoderados autorizados con teléfono y correo, y puede contactarlos con acciones rápidas (llamada/correo). |
| HU16 | Como Docente, necesito poder validar a un apoderado que no tiene cédula chilena ingresando su número de pasaporte o DNI. | MEDIA | El docente puede ingresar documento extranjero, validar autorización y registrar el retiro de forma segura. |

Actividades Técnicas

| Actividad | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Implementar CRUD de fichas de alumnos (datos personales, curso, estado). | FP | Endpoints para crear, editar, listar y desactivar alumnos. |
| Implementar gestión de apoderados asociados a alumnos y marcación de autorizados (HU14). | AMBOS | Endpoints + vistas para agregar/editar apoderados y marcar quiénes están autorizados. |
| Ajustar validaciones para asegurar que todo alumno tenga al menos un apoderado asociado. | FP | Reglas de negocio y validaciones en backend. |
| Implementar búsqueda avanzada de alumnos (RUN, nombre, curso, estado, etc.) (HU12). | FP | Endpoint con filtros combinables y paginación. |
| Crear vista de resultados de búsqueda con acceso directo a la ficha. | JR | Pantalla de búsqueda avanzada y listado de resultados. |
| Implementar endpoints para KPI del dashboard (retiros, estados, cursos) (HU13). | FP | Cálculo de datos agregados a partir de historiales y registros existentes. |
| Diseñar y maquetar vista de dashboard con gráficos y tarjetas de indicadores. | JR | UI del dashboard con componentes visuales (gráficos, cards, contadores). |
| Integrar en la ficha de alumno los apoderados autorizados con botones de llamada y correo (HU15). | JR | Mostrar lista de apoderados autorizados y acciones rápidas en la app. |
| Probar acciones de contacto directo (llamada/correo) en dispositivo real. | AMBOS | Validar que se abran correctamente el marcador y la app de correo. |
| Implementar validación de apoderado extranjero por pasaporte/DNI (HU16) en backend. | FP | Endpoint para validar documento extranjero asociado a un alumno. |
| Crear flujo en la app móvil para validar apoderados sin cédula chilena usando documento. | JR | Pantalla y lógica de validación por documento. |
| Realizar ajustes visuales finales y optimizaciones de rendimiento en la app. | AMBOS | Unificar estilos, mejorar rendimiento en listas y navegación. |
| Elaborar manual de usuario (docente y administrador) con capturas y flujos principales. | FP | Documento explicativo del uso de SCODA. |

Definición de Hecho

Se considera que las tareas del Sprint 4 están “Hechas” cuando:

- El administrador puede crear/editar fichas de alumnos y apoderados autorizados (HU14).

- La búsqueda avanzada (HU12) funciona con filtros y permite acceder a la ficha del alumno.

- El dashboard (HU13) muestra correctamente los KPI básicos basados en datos reales.

- El docente puede ver apoderados autorizados y contactarlos desde la app (HU15).

- El flujo de validación de apoderados extranjeros (HU16) funciona end-to-end.

- Se han aplicado mejoras visuales y de rendimiento en las pantallas clave.

- Existe un manual de usuario actualizado.

- Se ha generado y probado un build de producción de la app, conectada al backend estable.

Entregables del Sprint

- CRUD de fichas de alumnos y apoderados autorizados (HU14).

- Búsqueda avanzada de alumnos (HU12).

- Dashboard con KPI relevantes (HU13).

- Contacto directo con apoderados autorizados desde la app (HU15).

- Validación de apoderados sin cédula chilena (HU16).

- Ajustes de UI/UX y rendimiento en la app.

- Manual de usuario (docente/administrador).