SCODA – Sprint 1 Review

Fecha: 01/09/2025

Participantes: José Rojas Silva.
Francisco Pizarro Leiva.

Objetivo del Sprint: Establecer las bases técnicas del proyecto SCODA: modelo de datos, ambientación de desarrollo, autenticación inicial y maquetado de los módulos principales de la app móvil.

Alcance planificado (Backlog Sprint 1)

- BN-01: Modelado base de datos.

- BN-02: Ambientación de desarrollo (repositorios, entorno, conexión BD).

- BN-03: Inicio de sesión con JWT (HU07).

- BN-04: Maquetado app móvil módulos principales.

Resultados demostrados en la revisión

Durante la Sprint Review se presentó:

- Modelo de datos (BD SCODA) con entidades clave: usuarios, roles, alumnos, apoderados, cursos, retiros, historial/bitácora.

- Backend base en Django REST Framework conectado a la base de datos definida.

- Autenticación con JWT:

  - Endpoint de login funcionando.

  - Generación de token JWT con expiración configurada.

- Maquetado inicial de la app móvil (Expo / React Native):

  - Pantalla de login.

  - Navegación básica hacia pantallas de cursos y alumnos (estructura general sin toda la lógica aún).

Feedback y decisiones

- El profesor guía valoró que el modelo de datos ya estuviera alineado con las necesidades de trazabilidad (retiros e historial).

- Se sugirió dejar documentados desde temprano los contratos de API para facilitar el trabajo de integración en sprints posteriores.

- Se acordó que el siguiente sprint debía enfocarse en conectar la app con el backend y comenzar con los flujos de negocio más críticos (lectura de QR, registro de retiros y notificaciones).