SCODA – Sprint 2 Review

Fecha: 29/09/2025

Participantes: José Rojas Silva.
Francisco Pizarro Leiva.
Pablo Román
Tamara Terraza

Objetivo del Sprint: Conectar la app móvil con el backend, implementar el módulo de lectura de QR y avanzar en notificaciones y gestión de estados de los alumnos

Alcance planificado (Backlog Sprint 2)

- BN-01: Implementación servidor de notificaciones (soporte HU02).

- BN-02: Integración backend y front-end (app móvil).

- BN-03: Módulo lectura QR (HU01).

- BN-04: Notificación retiro de alumnos (HU02).

- BN-05: Cambiar contraseña (HU11).

- BN-06: Registro manual de alumno (cambio manual de estado – HU08).

Resultados demostrados en la revisión

En la Sprint Review se mostró:

- Integración app–backend operativa: la app se conecta al backend usando JWT y consume endpoints protegidos.

- Módulo de lectura de QR (HU01):

  - La app permite escanear un código QR.

  - El código se envía al backend y se valida la autorización de retiro.

- Servidor de notificaciones por correo configurado en el backend:

  - Posibilidad de enviar correos de prueba.

- Registro de notificaciones enviadas.

- Inicio del flujo de notificación de retiro (HU02):

  - Tras registrar un retiro, el sistema puede disparar el envío de correo de comprobante al apoderado.

- Cambio de contraseña (HU11):

  - Flujo básico de recuperación/cambio de contraseña implementado a nivel de backend y conectado con la app.

- Cambio manual de estado (HU08):

  - Desde la app, el docente puede cambiar el estado de un alumno (ej. RETIRADO, AUSENTE,EXTENSION) y este se actualiza en el backend.

Feedback y decisiones

- La integración fue considerada un hito clave, ya que habilita los flujos reales del sistema.

- Se acordó reforzar en el siguiente sprint la trazabilidad histórica: historial de estados y de retiros, para aprovechar los datos ya generados.

- Se detectó la necesidad de mejorar la UX de los listados (fluidez, disposición de información) y se dejó como consideración para sprints 3