SCODA – Sprint 3 Review

Fecha: 27/10/2025

Participantes: José Rojas Silva.
Francisco Pizarro Leiva.
Pablo Román
Tamara Terraza

Objetivo del Sprint: Potenciar el módulo administrativo, implementar CRUD de cursos y usuarios, y consolidar el historial de estados y de retiros para lograr una trazabilidad completa.

Alcance planificado (Backlog Sprint 3)

- BN-01: Maquetado vista Home y acceso a listados.

- BN-02: CRUD cursos (relacionado con HU06).

- BN-03: CRUD usuarios (HU04).

- BN-04: Historial tipos de estados (HU05 de apoyo).

- BN-05: Registro historial de retiros (HU03).

Resultados demostrados en la revisión

Se presentó lo siguiente:

- Vista Home más estructurada, con accesos claros para: cursos, alumnos, historial y administración.

- CRUD de cursos:

  - Creación, edición, listado y desactivación de cursos.

  - Integración con la visualización general del estado de cursos (HU06).

- CRUD de usuarios (HU04):

  - Alta, edición y baja lógica de usuarios.

  - Asignación de roles (Administrador, Docente, etc.).

  - Control de acceso al módulo de administración solo para perfiles autorizados.

- Historial de estados:

  - Registro de los cambios de estado de los alumnos (AUSENTE, RETIRADO, EXTENSIÓN, etc.) con fecha, hora y usuario.

  - Consulta de historial por alumno.

- Historial de retiros (HU03 + HU05):

  - Bitácora de retiros con información del alumno, apoderado, fecha/hora y responsable.

  - Posibilidad de consultar retiros por alumno y por rango de fechas.

Feedback y decisiones

- Se destacó que el sistema ya cuenta con una trazabilidad robusta, tanto de estados como de retiros.

- Se sugirió en el siguiente sprint aprovechar estos datos para construir un dashboard con KPI y mejorar la experiencia docente (contacto directo con apoderados, fichas completas, etc.).

- La vista Home fue bien recibida, pero se propusieron pequeños ajustes visuales y de navegación que se incorporaron como mejoras para el Sprint 4.