SCODA – Sprint 4 Review

Fecha: 21/11/2025

Participantes: José Rojas Silva.
Francisco Pizarro Leiva.
Pablo Román
Tamara Terraza
Carmen Salcedo

Objetivo del Sprint: Completar las funcionalidades orientadas a gestión de fichas de alumnos y apoderados, visualización de indicadores y mejorar la experiencia de uso, cerrando el ciclo de desarrollo con despliegue y documentación final.

Alcance planificado (Backlog Sprint 4)

- BN-01: CRUD ficha alumnos y apoderados (HU14).

- BN-02: Búsqueda avanzada de alumnos (HU12).

- BN-03: Dashboard (HU13).

- BN-04: Contacto directo con apoderados (HU15).

- BN-05: Validación apoderado extranjero o caso especial (HU16).

- BN-06: Mejoras visuales y rendimiento.

- BN-07: Manual de usuario.

- BN-08: Despliegue APP.

Resultados demostrados en la revisión

En la Sprint Review final se presentó:

- Fichas de alumnos y apoderados (HU14):

  - Alta y edición de alumnos con datos completos.

  - Registro de apoderados asociados y marcación de apoderados autorizados para retiro.

- Búsqueda avanzada de alumnos (HU12):

  - Búsqueda por RUN, nombre, curso, estado, etc.

  - Acceso directo a la ficha desde los resultados.

- Dashboard administrativo (HU13):

  - Visualización de KPI básicos: retiros por día/curso, estados de alumnos, etc.

  - Filtros por período de tiempo (y, según diseño, por curso/establecimiento).

- Contacto directo con apoderados (HU15):

  - Desde la app móvil, al seleccionar un alumno, el docente ve los apoderados autorizados con teléfono y correo.

  - Botones de acción rápida para llamar o enviar correo desde el dispositivo.

- Validación de apoderado extranjero (HU16):

  - Flujo para validar apoderado mediante pasaporte/DNI cuando no tiene cédula chilena o QR.

  - Integrado con la bitácora de retiros.

- Mejoras visuales y de rendimiento:

  - Ajustes en listas, tamaños de botones, coherencia de colores y tipografías.

  - Optimización básica de rendimiento en listados y navegación.

- Manual de usuario y despliegue:

  - Manual de usuario para Docente y Administrador, con capturas y pasos principales.

  - Build de la app en modo release y despliegue en entorno definido, conectado al backend estable.

Feedback y decisiones

- El profesor guía valoró que el sistema cerrara el ciclo con:

  - Flujos completos de retiro (QR, documento, bitácora, notificación).

  - Gestión administrativa y dashboard.

  - Documentación de uso y proceso de despliegue.

- Se recomendó, como línea futura, ampliar SCODA hacia un entorno integral de control y seguridad escolar, incorporando módulos de asistencia a clases y reportes más avanzados.

- Se consideró que el producto alcanzado es demostrable, coherente con el objetivo original y con espacio claro para futuras extensiones.

Conclusión general de la Sprint Review

A lo largo de los cuatro sprints, SCODA evolucionó desde una idea y un modelo de datos inicial hasta un sistema funcional que:

- Permite autenticar usuarios, gestionar roles y administrar cursos y alumnos.

- Registra fichas completas de alumnos y apoderados autorizados.

- Ofrece a los docentes herramientas de validación en terreno (QR, documento) y contacto directo con apoderados.

- Mantiene una bitácora histórica de retiros y estados, aportando trazabilidad y seguridad.

- Entrega a la administración un dashboard con indicadores básicos para la toma de decisiones.

La Sprint Review de los cuatro sprints evidencia un desarrollo incremental y coherente, donde cada iteración sumó valor al sistema, respetando la priorización del Product Backlog y ajustándose a los tiempos y recursos del proyecto de título.